**2018-03-13 komandos „IllegalSkillsException“ susitikimas**

**Projekto pavadinimas:** Shopping System

**Komandos pasiskirstymas**:

Komandos lyderis - Šarūnas Visockas

Kūrimo vadovas - Arvydas Šilanskas

Planavimo vadovas - Justas Raslanas

Kokybės/Procesų vadovas - Algirdas Skačkauskas

Palaikymo vadovas - Šarūnas Paškevičius

**Tikslai:**

1. Padaryti minimalistinį, bet kokybišką produktą,

2. Pabaigti laiku,

3. Protingai naudoti versijavimo sistemą,

4. Vykdyti kodo peržiūras,

5. Naudoti naujausias technologines platformas.

**Kokie duomenys bus renkami:**

1. Laikas (Redmine)

2. Defektai (Redmine)

3. Užduotys (Task) (Redmine)

**Strategija:**

Iteracijos kas dvi savaites.

Pirmoje iteracijoje bus sukurta projekto bazė, kuri nekonfliktuos su užsakovo norais, bus įgautos pradinės žinios, kad būtų galima toliau tęsti projekto kūrimą.

Naudosime tokias technologijas:

Frontend - Vue.js

Backend - Spring

**Rizikos**:

1. Gali užklupti netikėti asmeniniai reikalai,

2. Padarysim per daug,

3. Išmes iš universiteto,

4. Susipažinimas su technologine platforma užims per daug laiko.

5. Blogai suplanuosim laiką

Bus kuriami komponentai atitinkantys einamuosius reikalavimus, naudojantis geromis praktikomis, lengvai keičiami ir perpanaudojami.

**Versijavimas:**

Versijavimui naudosime git, versijuosime ne tik kodą, bet ir reikalingus dokumentus.

Commit message bus aprašyta, kas buvo pakeista.

Kiekvienas rašome kodą savo branch'e.